## Slide 1
DSA Fulfillment Kickoff

## Slide 2: Kickoff – Fevereiro/2020 Início: FY22 – SP? (01/02)
Dell
  Criação do Board Fulfillment – batizar o time
  GIT
  Definição da equipe Dell
Eldorado
  Mobilização / Contratação equipe
  Planejamento inicial
  Fronteiras (escopo – não escopo).

## Slide 3: Equipe
Role | DSA Fulfillment / 3527
PL | Sarah Mayra Xavier Oliveira
TPM | Marco Antonio do Carmo Rodrigues
PO | TBH
Soft Arch | Flavio Henrique Moura Stakoviak
Dev | Jivago Carvalho de Assis
Dev | TBH (6)
SDET | Thyago Faria Borges
SDET | TBH
trainee | TBH
DELL INDIA | 
Role | Fulfillment
PO/PM | Deepti Mishra
Lead Anchor/Dev/Software Engineer | Archana Vegesna
Architect | Vishnu Komanduri
DELL Brasil | 
Role | Fulfillment
PO/PM | Laura Wayne
Local Manager POC | Fernando Schmitt

## Slide 4: Informações Gerais
Capability:
10170303 Brazil RnD - DSA Globalization – Fulfillment
Nome do Board: Eldorado enviará
Onboarding:
Timezone: India/Irlanda (a confirmar)
Abertura de usuário: Service now
Hus iniciais:
- Analisys
- Sprint Support

## Slide 5: Comunicação
Fevereiro – reuniões por demanda
Março – reuniões semanais (definir horário – participantes)
Abril – SCRUM rodando + 1 syncup semanal
?? – Core Meetings

## Slide 6: Roadmap
Planejamento e Contratações
Roadmap
Levantamentos, solicitações e análises
TFS e documentação (ver lista ao final)
Desenvolvimento
Hus a partir de Abril
Recursos/Equipe
Config GIT
Solicitação de acessos
Comunicação e entregas (Via TFS)
Envolver a infra Dell
Criação de ambientes
Onboarding - Levantamento de fontes de dados e agentes
Capabilities e TFS
Onboarding - levantamento de regras de negócio.
Onboarding - Análise de arquitetura
Onboarding - Mapear requisitos
Onboarding - Recursos necessários para LATAM e DSA
Ferramenta de BPM?
Configurar ambientes
Definição de Tecnologias
Backlog para abril em diante
Análises técnicas e de Infra
Especificações Técnicas
Definir requisitos de sistemas
VErificar requisitos de segurança
Licenças?

## Slide 7: Entregáveis do Projeto (Documentação)
Documento dos Requisitos de Infraestrutura das tecnologias utilizadas nas provas de conceito
Documento de Arquitetura de Software
Documento com a modelagem de processos do domínio de Fulfillment
Documento com as instruções de instalação das tecnologias utilizadas na execução das provas de conceito (se alguma)
Evidência dos casos de testes executados, devidamente armazenados e disponíveis no TFS
Apresentação das implementações realizadas e funcionalidades codificadas durante as sprints
Código-fonte do software desenvolvidos ao longo do projeto devidamente comentado

## Slide 8: Premissas
Tecnologias envolvidas:
  Linguagens:.NET Core;
  Hospedagem: PCF (Pivotal Cloud Foundry);
  Bancos de Dados: Oracle e MS Sql;
  Mensageria: Apache Kafka;
Premissas

## Slide 9: Restrições / Não-escopo
Riscos
Em análise
Em análise